附件2

中央生态环境保护督察第三十五项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 《贵州省中央生态环境保护督察整改任务清单》第三十五项整改任务：安顺市黄果树国家级风景名胜区违规审批建设问题突出。不但未按要求停止违法建设经营活动，切实整改天然画卷度假村等不符合规划、未取得任何手续的违法违规项目，反而于2018年以来又新、改、扩建20余个建设项目，均未办理有关手续，包括菩提七重天、黄果树新城酒店、黄果树镜湖综合服务体等多个地产项目，违法违规愈演愈烈。更为恶劣的是，风景名胜区二级保护区内的滑石哨村是布依族原住民自然村寨，2014年被国家有关部委认定为“中国传统村落”，但黄果树管委会一边以村庄位于核心景区为由，将滑石哨原住村民整体迁出，一边又将村庄所在位置擅自调整为三级保护区，招商引资建设酒店民宿、餐饮商铺等旅游设施，严重破坏“传统村落”原有民族建筑形态。按期全面完成上述问题整改。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 安顺市委、市政府。 |
| 整改目标 | 依规依法清理整顿风景名胜区内违法违规项目。 |
| 整改措施 整改措施 | 一、全面排查违规违法建设项目，建立问题清单。 二、依规依法拆除天然画卷度假村项目。 三、停止建设未实质性动工的3个项目（黄果树旅游区龙宫·澳维春天文旅小镇3号地块项目、黄果树镜湖综合服务体项目、黄果树石头寨乐途四季房车营地文旅综合体项目），按地类性质及时进行恢复。 四、对已获得风景名胜区省级主管部门行政许可的5个项目（黄果树游客服务中心、贵州省安顺市龙宫旅游服务区游客服务中心建设项目、黄果树旅游区分拣中心暨脱贫攻坚农特产品集散交易市场、黄果树风景名胜区入口环境整治提升项目、黄果树风景名胜区温泉景观及配套工程），符合施工条件的，加强监督管理，确保项目依规依法实施；不符合施工条件的不得动工建设。 五、暂停符合《贵州省黄果树城总体规划》（黔府函〔2000〕677号）的8个项目（黄果树天颐假日酒店一期、朵贝云舍酒店项目、黄果树各国里文化旅游建设项目、黄果树菩提七重天、贵州黄果树新城酒店及配套项目（B1、B2地块洲际假日酒店建筑及附属工程）、贵州黄果树新城酒店及配套项目（B3、B4地块景区服务配套设施工程）、丰玮酒店、黄果树民俗度假小镇项目），组织开展风景名胜区影响专题论证。通过专题论证的依规依法报批，未通过专题论证的依规依法处置。 六、符合96版风景名胜区总体规划的3个项目（黄果树国际温泉养生谷项目、黄果树旅游区龙宫龙潭旅游服务基地、安顺市残疾人托养中心建设项目），组织开展风景名胜区影响专题论证,依规依法报批。 七、已通过风景名胜区影响专题论证的1个项目（龙宫路宝湾游客服务中心），依规依法报省级行业主管部门审批后，方可组织实施。 八、对原址改建的5个项目（匠庐·翠山、匠庐·龙宫1985、缘见·黄果树精品民宿、黄果树德寿村康养度假项目、黄果树休闲运动中心项目），依规依法办理相关手续。 九、对涉及脱贫攻坚、民生领域、市政基础设施、行政单位办公场所的12个项目（贵州脱贫攻坚城乡供水巩固提升工程黄果树项目、黄果树棚户区改造安置房建设项目、黄果树易地扶贫搬迁安置房、黄果树旅游区汇远便民生鲜超市、农特产品体验中心、黄果树旅游区农产品加工企业培育项目、黄秀铭户自建房、中国·黄果柑橘博览园、王三田坝加油加气充电站、黄果树啤酒广场外环道路、黄果树镇综合业务用房、供电分局技术业务工作室），依规依法办理相关手续。 十、严格按照滑石哨传统村落保护规划要求深化滑石哨修缮改造方案，引导村集体和村民共同参与，在新滑石哨修缮改造方案未获批前，不得违规实施项目建设。 |
| 整改主要 工作及成效 整改主要 工作及成效 | 一、全面排查违规违法建设项目，建立问题清单：2022年5月，黄果树旅游区管理委员会印发全面排查整改方案；排查出村民自建房无需整改，加强管理；经营性项目纳入问题清单整改完毕。 二、依规依法拆除天然画卷度假村项目：2022年12月，已完成拆除。 三、停止建设未实质性动工的3个项目：项目停建，经核实3个项目用地性质均为建设用地，不涉及基本农田、林地、生态红线，不需进行原貌恢复。 四、对已获得风景名胜区省级主管部门行政许可的5个项目：龙宫旅游服务区游客服务中心项目未实质性动工。其余4个项目已办理立项、土地、环评、水保等手续。 五、暂停符合《贵州省黄果树城总体规划》（黔府函〔2000〕677号）的8个项目：已获得位于风景名胜区的选址许可。 六、符合96版风景名胜区总体规划的3个项目：已获得位于风景名胜区的选址许可。 七、已通过风景名胜区影响专题论证的1个项目：已出具了书面审核意见，整改措施落实完成。 八、对原址改建的5个项目：德寿村康养度假项目已注销。其余4个项目已获得位于风景名胜区的选址许可。 九、对涉及脱贫攻坚、民生领域、市政基础设施、行政单位办公场所的12个项目：黄果树旅游区管理委员已出具同意在风景名胜区内选址的意见。 十、滑石哨传统村落项目：黄果树旅游区管理委员会印发同意《滑石哨修缮改造方案》的批复，并报省住建厅备案。 |