附件1

2023年长江经济带生态环境警示片披露

问题二第（一）项整改任务完成情况表

| 整改任务 | 2023年5月现场调查发现，2015年以来，六盘水市六枝特区在牂牁江国家湿地公园保育区和恢复重建区内违规建设王城酒店、王城码头等商业项目，侵占保育区和恢复重建区面积约95亩；还在保育区内建设西嘎、凉风洞等码头，并开展游览活动，一些游船粪污水直接排入湿地水体。牂牁江国家湿地公园和光照湖国家湿地公园内还建有200余个水上钓鱼房，部分位于保育区。贵州省明确要求，相关流域禁渔期为2023年3月至6月，禁止天然渔业资源的生产性捕捞。湿地公园内还存在个人非法捕捞、周边餐馆加工和出售野生鱼等问题。湿地公园内违法排污问题也比较突出。牂牁江国家湿地公园毛口码头附近存在一处混凝土搅拌站，强碱性废水直排湿地水体；一些区域生活垃圾被随意丢弃。贵州省重要湿地动态监测评价报告显示，2020年至2022年，牂牁江国家湿地公园和光照湖国家湿地公园监测渔获数由497尾锐减为285尾，鱼类个体数量呈明显下降趋势。 |
| --- | --- |
| 整改责任主体 | 六盘水市委、市政府 |
| 整改目标 | 消除对牂牁江国家湿地公园生态环境影响，规范湿地公园内码头、船只管理 |
| 整改措施 | 1.制定拆除方案，拆除位于牂牁江国家湿地公园保育区和恢复重建区的水舞秀项目构筑物。 2.拆除混凝土搅拌站所有设施设备，开展场地生态修复。 3.严格按照现行的法律法规和政策规定，依法依规处置王城酒店、王城码头服务区项目。 4.制定西嘎码头、凉风洞码头管理制度，禁止开展旅游活动，强化来往人员监管，制止乱扔垃圾等不文明行为；做好垃圾、污水清运和集中处置。 5.定期检查船只尾气排放、储油设备，未达排放标准的依法治理；停止各类船只（运输船舶除外）、水上餐厅等经营许可证办理，取缔无证船只、无证经营水上餐厅，对有证经营的船只、水上餐厅厕所进行永久封堵处理，垃圾、污水及粪便统一收集外运处置；拆除保育区内钓鱼棚、浮台、临时网箱，集中在国家湿地公园保育区外规范管理。 6.规范区域内水上交通，加强对交通船舶的监管力度，依法严厉打击违规载客行为。 7.按照相关规定做好打击违法捕捞、违法出售和加工野生鱼等相关工作。 |
| 整改主要工作 及成效 | 1.已完成拆除水舞秀项目构筑物，并完成生态修复。 2.已完成拆除混凝土搅拌站相关设施，并恢复原有农地耕作条件。 3.根据现行法律法规和政策规定，六枝特区委托第三方开展王城酒店、王城码头服务区项目对湿地公园的生态影响进行评价，编制了《王城酒店对六盘水牂牁江国家湿地公园生态影响评价报告》《王城码头服务区对六盘水牂牁江国家湿地公园生态影响评价报告》，其中：对项目保留运营，评价结论是影响总体可控，并提出了措施建议。2024年11月，组织专家审查原则同意通过评审。2019年，王城酒店、王城码头服务区项目因违建问题作了没收处置，资产已移交六枝特区财政管理。根据政策规定，六枝特区人民政府综合研判后制定方案，提出王城酒店和王城码头服务区建设项目现状作整体保留处置，报经六盘水市人民政府研究，2025年1月批复同意，并要求六枝特区人民政府要严格落实好影响评价报告明确的生态保护措施。 4.已将西嘎、凉风洞码头委托第三方公司经营管理，制定了西嘎、凉风洞码头管理制度，全面禁止违规开展旅游活动。并对码头停车场、公共厕所、污水处理设施、垃圾收集处理及转运设施等进一步完善。明确专人管理维护和常态化开展周边区域清扫保洁。 5.已全面停止办理各种船只、水上餐厅等经营许可证，并常态化开展牂牁江船舶排查整治，确保船舶尾气排放符合有关要求，定期组织检查维护污水处理设施，确保污水处理达标。同时，按照要求分类处置了普通客船的厕所，对合法经营正常航行的普通客船设置便携式打包厕所，统一收集上岸转运处置；对36艘普通客船，已采取厕所封闭、船舶停航处置。六枝特区对江面共计181个水上浮动设施和22处74个养鱼网箱依法依规进行拆除。 6.根据库区学生上学、群众生产等刚性出行需求，六枝特区结合实际规划5条航线（往返线路），对6艘公务用船进行规范管理，定期开展巡查检查，全面禁止违规开展旅游活动，依法严厉打击违规载客行为。 7.六枝特区先后12次组织开展养殖污染排查，与4家重点养殖企业签订《水产品质量安全承诺书》，张贴《六枝特区人民政府关于实行境内天然水域禁渔期制度的公告》。累计组织集中行动20余次，出动执法人员556人次，清理违规网具，查处涉渔案件6起；责令恢复生态补偿3起。 |