附件2

2023年长江经济带生态环境警示片披露

问题二第（二）项整改任务完成情况表

| 整改任务 | 贵州省明确要求，相关流域禁渔期为3月至6月，禁止天然渔业资源的生产性捕捞。但黔西南州晴隆县违规引入贵州益寿生态养殖有限公司，使用光照湖国家湿地公园和牂牁江国家湿地公园包括保育区在内的水域进行养殖和捕捞，该公司除捕捞养殖鱼种，还违规捕捞翘嘴等天然鱼类。湿地公园内还存在个人非法捕捞、周边餐馆加工和出售野生鱼等问题。湿地公园内违法排污问题也比较突出。光照湖国家湿地公园恢复重建区内存在一处煤矸石堆放点，强酸性淋溶液直排湿地水体，取样监测显示，淋溶液pH值为2.4，总铁、总锰浓度分别达1650毫克/升、56.5毫克/升，分别是《煤炭工业污染物排放标准》275倍、14.1倍。贵州省重要湿地动态监测评价报告显示，2020年至2022年，牂牁江国家湿地公园和光照湖国家湿地公园监测渔获数由497尾锐减为285尾，鱼类个体数量呈明显下降趋势；光照湖总氮浓度由1.2毫克/升上升为2.1毫克/升。 |
| --- | --- |
| 整改责任主体 | 黔西南州委、州政府 |
| 整改目标 | 严格依法依规管理，消除对光照湖国家湿地公园生态环境影响 |
| 整改措施 | 1.暂停生产活动。责令贵州益寿生态养殖有限公司暂停在光照湖国家湿地公园内的生产经营活动。 2.严格按照现行法律法规和政策规定，依法依规处置贵州益寿生态养殖有限公司水产养殖和捕捞项目。 3.规范利用。按照《贵州晴隆光照湖国家湿地公园总体规划》，在合理利用区内划定一定区域，限时、限地和限捕捞种类、数量、规格开展捕捞。严格按照《贵州省大水面增殖渔业管理办法》规定，制定《光照湖库区大水面增殖渔业起捕监管方案》，对大水面增殖渔业进行监管，监督企业投放品种、规格、数量及检疫情况，指导投放流程，避免外来物种入侵及渔业疫病发生。监督大水面生态渔业企业起捕工作，要求企业按照起捕备案申请起捕（使用规定网具，限定起捕品种、数量、规格），完善起捕台账填报，规范渔业起捕生产流程。 4.完善机制。建立晴隆县湿地保护协调工作机制，明确相关部门职能职责，联动协作，依法依规加强湿地保护管理，抓好日常巡查，建立监管台账，规范湿地公园管理。 5.结合中国渔政“亮剑行动”开展光照湖专项护渔联合行动，加大对禁渔期湿地公园范围内违法捕捞和餐馆加工销售野生鱼等行为的打击力度，形成高压态势。 6.对煤矸石堆放点进行清理后完成生态恢复，同时对湿地公园进行全面排查，采取有效防范措施，确保不再发生类似问题。 |
| 整改主要工作 及成效 | 1.2023年7月，下达《责令暂停违法侵占湿地公园的通知》，贵州益寿生态养殖有限公司立即暂停了生产经营活动。2024年3月，下达《责令暂停禁渔期捕捞的通知》，进一步明确暂停贵州益寿生态养殖有限公司开展捕捞活动。 2.2024年3月，对贵州益寿生态养殖有限公司进行行政处罚。该公司在光照湖内增殖放流土著鱼类1.2万尾。2024年，查处了2起非法捕捞水产品案件，责令在光照湖库区增殖放流鱼苗0.23万尾。2024年8月，下达《责令停止违法侵占湿地公园的通知》，贵州益寿生态养殖有限公司将办公用房（趸船）和驯养池进行移出湿地公园范围。 3.晴隆县直相关部门和贵州益寿生态养殖有限公司严格按照原报批的《贵州晴隆光照湖国家湿地公园总体规划》开展管理。2024年，晴隆县人民政府委托第三方编制了新版《贵州晴隆光照湖国家湿地公园总体规划》，因自然保护地整合优化的政策，目前暂未报批。在新版总规获批前或自然保护地整合优化成果获批前，严格按照原规划范围进行管理。2024年3月，制定《光照湖库区大水面增殖渔业起捕监管方案》，对大水面生态渔业进行监管。2024年以来，贵州益寿生态养殖有限公司在光照湖库区开展土著鱼类增殖放流鱼苗302余万尾。2024年，晴隆县在光照电站库区左格码头，增殖放流鱼类24万尾，投放土著鱼苗80万尾。动态监测显示，2024年光照湖记录鱼类4目9科25种，种类和数量均有所增加。 4.2023年12月，印发了《晴隆县湿地保护协调工作机制的通知》，依法依规加强光照湖国家湿地公园等湿地保护管理。 5.2024年4月，下发《光照湖禁渔期跨区域联合执法行动方案》，开展了跨区域联合执法4次，开展餐馆检查87家/次，宣传和巡查34次，排查渔具店6家。签订长江流域非法捕捞渔承诺书10份。 6.2024年，中营镇人民政府制定《中营镇关于2023年长江经济带警示片披露光照湖国家湿地公园恢复重建区内存在一处煤矸石堆放点问题生态修复方案》，对煤矸石堆放点开展排查、清理，完成了覆土复绿。 |