附件3

2023年长江经济带生态环境警示片披露

问题四整改任务完成情况表

| 整改任务 | 根据《国家湿地公园管理办法》规定，湿地公园保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。2023年5月现场调查发现，蒙江国家湿地公园保育区内违规建设了480余个钓鱼房，基本无污水收集处理设施，粪污废水直排湿地公园。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 黔南州委、州政府 |
| 整改目标 | 清理整治蒙江国家湿地公园保育区内水上浮动设施，推进生态修复，提升湿地公园生态环境保护水平。 |
| 整改措施 | 1.依法处置。在蒙江国家湿地公园保育区、恢复重建区范围外选定停靠区域，将浮动设施全部拖离至指定区域。依法处置未在规定期限内拖离蒙江国家湿地公园保育区的浮动设施。 2.集中管理。对拖至指定区域的浮动设施配套污水收集设施，明确专人，定期处理，落实集中监管措施，停止一切与钓鱼相关的商业活动。 3.完善制度。制定和完善《罗甸蒙江国家湿地公园保护协作机制》，进一步明确相关部门职能职责，完善联动协作机制，抓好日常巡查，建立监管台账，规范湿地公园管理。。 |
| 整改主要 工作及成效 | 1.印发了《罗甸蒙江国家湿地公园水上浮动设施整治工作方案》，组织对辖区水上浮动设施开展摸底排查，登记共有水上浮动设施758个。印制整治《通告》等相关材料3000余份进行张贴和进棚入户进行宣传。 2.通过筹集奖励性拆除补助资金，采取奖励性补助拆除或拖离方式，完成747个拆除，11个拖离保育区。2024年以来，没有开展与钓鱼相关的商业活动。 3.制定印发《罗甸县湿地保护协调工作机制》，明确相关部门职能职责，规范湿地公园管理。2024年以来，共开展常态化巡查巡护100余人次，建立监管台账。 |